|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tareas | Detalles | Estado | Observaciones |
| Expandir Opciones de Customización de Avatar | El usuario es capaz de modificar su avatar en los distintos niveles | Realizada | Se realizan modificaciones en el avatar en el transcurso de los niveles |
| Cubrir Vulnerabilidades I | Permitir al usuario interactuar con objetivos los cuales le permitan identificar contraseñas seguras para sus dispositivos o equipos. | Realizada | Se pueden realizar pequeñas pruebas que permiten identificar contraseñas robustas y patrones seguros |
| Cubrir Vulnerabilidades II | Permitir al usuario interactuar con elementos (Dispositivos USB) que contengan información segura y no segura, de manera que pueda ser capaz de identificar ciertos riesgos al abrir algún contenido. | Incompleta | No se realiza |
| HU-03 Jugar como Ciberbrigada | Puedo unirme a una ciberbrigada X para poder ganar puntos en conjunto | Intermedio | Se logra:   * Crear el escenario * Integrar los mensajes predefinidos * Jugar pequeñas partidas de 2 jugadores * Interactuar un escenario con 2 jugadores * Crear 1 mini juego   No se logra:   * Crear un multijugador (Requiere tiempo y pruebas) * Crear múltiples partidas (Requiere tiempo y pruebas) * No completar en su totalidad el requerimiento (Falta de Experiencia) |

**Link de APK (Teams)**

**Link: https://uandresbelloedu.sharepoint.com/sites/ProyectodeTtuloICINF/Shared%20Documents/Advance/AINS3403%20PTII/202015/P%C3%A9rez%20Juan/CyberKidsApk20.apk**

**Avance**